SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD VIAL EMPRESARIAL

Plan Técnico de Consolidación: Backend Único + App Móvil Unificada

Migración de backend_protegos → protegemesicov (NestJS)  ·  Integración app_movil_protegos2 → app_movil_protegeme3 (Flutter)

Documento Técnico — Versión 3.0  |  Abril 2026

# 1. Decisión Arquitectural — Un Backend, Una App Móvil

La visión correcta es un sistema consolidado: un único backend (protegemesicov con NestJS + MongoDB Atlas) y una única app móvil (app_movil_protegeme3 en Flutter). Todo el valor que hoy está disperso en backend_protegos y app_movil_protegos2 debe vivir en los sistemas principales. Esto garantiza:

Un solo login para el conductor — sin apps duplicadas

Conductores y vehículos en una sola base de datos — sin duplicados

Un único JWT con enterprise_id — sin tokens adicionales

Un solo panel web (protegemesicov Vue 3) — sin portales separados

Datos de PESV, alistamiento, alcoholemia, jornada y hábitos en el mismo MongoDB Atlas

Principio de migración: NO se re-escribe lo que ya funciona. Se portan los ESQUEMAS (data models) y la LÓGICA DE NEGOCIO al stack NestJS, reutilizando la estructura de microservicios existente. La UI Flutter de app_movil_protegos2 se porta como nuevas páginas/widgets dentro de app_movil_protegeme3.

# 2. Mapa de Microservicios — Estado Actual y Arquitectura Destino

2.1 Microservicios ya existentes en protegemesicov (no tocar su estructura)

| Microservicio | Puerto | Responsabilidad actual | Extensión PESV necesaria |
| --- | --- | --- | --- |
| api-auth | 4001 | Usuarios, empresas, JWT, menú permisos | Agregar: responsable_pesv, politica_sv, comite_sv en enterprise.schema |
| api-vehicle | — | Vehículos, SOAT, RTM, kilometraje (ya completo) | Agregar: geocercas y rutas predefinidas por empresa |
| api-maintenance | 4004 | Alistamientos, mantenimientos, catálogos SICOV, PESV F1/F2 | Ya el núcleo del PESV. Agregar endpoint de cálculo F2 mensual |
| api-driver | — | Conductores con licencia, examen médico, alcoholemia último resultado | Ya tiene campos de última prueba. Extender con historial completo referenciando api-driver-safety |
| api-incidents | — | Incidentes básicos (tipoNovedad, descripción) | Extender con causa raíz, plan de acción, acciones correctivas, FURAT para ARL |

2.2 Nuevo microservicio a crear: api-driver-safety (MIGRACIÓN de backend_protegos)

Toda la funcionalidad de seguridad del conductor de backend_protegos se consolida en un nuevo microservicio NestJS dentro de protegemesicov. Este microservicio es el corazón del diferencial competitivo: control de turno, jornada y hábitos de conducción.

| Módulo NestJS | Origen en backend_protegos | Schema a migrar (JS → TS) | Endpoints principales |
| --- | --- | --- | --- |
| alcoholemia-module | schemas/alcoholemia.js + subroutes/alcoholemia.js | alcoholemia.schema.ts: userId (→ conductor), companyId (→ enterprise_id), gradoMg, grado, gradoLabel, identidadConfirmada, similaridadFacial, lat, lng, puntoControlId, rutaId, foto_url | POST /driver-safety/alcoholemia GET /driver-safety/alcoholemia/conductor/:id GET /driver-safety/alcoholemia/empresa/mes |
| jornada-module | schemas/registro_jornada.js | jornada.schema.ts: userId, companyId, fechaIngreso, lat/lngIngreso, identidadConfirmadaIngreso, similaridadFacialIngreso, alcoholemiaIngresoId, alcoholemiaIngresoGrado, fechaSalida, horasJornada, horasConduccion, estadoJornada, fechaDia | POST /driver-safety/jornada/iniciar PATCH /driver-safety/jornada/finalizar GET /driver-safety/jornada/conductor/:id/mes GET /driver-safety/jornada/empresa/reporte-mensual |
| prueba-conduccion-module | schemas/prueba_conduccion.js | prueba-conduccion.schema.ts: instructorId, conductorId, companyId, tipoPrueba, metricas (frenadasBruscas, aceleracionesBruscas, excesosVelocidad, girosBruscos, distanciaKm, velocidadMaxima), metricasSensores, criteriosCalificacion (manejo_volante, uso_espejos, señales), calificacionFinal, estadoCalificacion, firmaInstructor, firmaConductor | POST /driver-safety/prueba-conduccion PATCH /driver-safety/prueba-conduccion/:id GET /driver-safety/prueba-conduccion/conductor/:id GET /driver-safety/prueba-conduccion/:id/calificar |
| ranking-module | schemas/RankingSemanal.js + schemas/matriz_calificacion.js | ranking.schema.ts: userId, companyId, semana, mes, anio, promedio_calificacion, puesto, scoreAlcoholemia, scoreJornada, scoreHabitos, scoreGlobal | GET /driver-safety/ranking/empresa GET /driver-safety/ranking/conductor/:id POST /driver-safety/ranking/recalcular (cron) |
| punto-control-module | schemas/punto_control_alcoholemia.js | punto-control.schema.ts: nombre, descripcion, companyId, rutaId, lat, lng, radio_metros, alcoholemia_obligatoria | POST /driver-safety/puntos-control GET /driver-safety/puntos-control/empresa PATCH /driver-safety/puntos-control/:id |

2.3 Extensión de api-incidents (migración de AccidentEvent + acciones_correctivas)

| Módulo a extender | Origen en backend_protegos | Campos nuevos a agregar | Nuevos endpoints |
| --- | --- | --- | --- |
| incidents-module (extender) | schemas/AccidentEvent.js schemas/acciones_correctivas.js | En incidents.schema.ts agregar: tipoAccidente (leve/grave/fatal/incidente/casi-accidente), causaRaiz (texto libre + árbol 5-por-qués), driverIds[], vehicleId, fechaOcurrencia, latOcurrencia, lngOcurrencia, fotoUrls[], condicionesClimaticas, furatGenerado (bool), furatUrl, estadoInvestigacion (abierto/en-investigacion/cerrado) | POST /incidents/accidente-pesv PATCH /incidents/:id/investigacion POST /incidents/:id/accion-correctiva GET /incidents/empresa/reporte-mes GET /incidents/:id/furat-pdf |

2.4 Extensión de api-vehicle (rutas y geocercas)

| Módulo a extender | Origen en backend_protegos | Lógica a migrar | Nuevos endpoints |
| --- | --- | --- | --- |
| vehicles-module (extender) | schemas/rutas.js + schemas/geocercas.js | rutas.schema.ts: municipiOrigen, municipioDestino, km, tiempoEstimado, points[] (lat/lng), peajes[], riesgo (bajo/medio/alto) geocercas.schema.ts: nombre, companyId, geoType (polygon/route), points[] (lat/lng), tipo, accion_al_entrar, accion_al_salir | POST /vehicles/rutas GET /vehicles/rutas/empresa PATCH /vehicles/rutas/:id POST /vehicles/geocercas GET /vehicles/geocercas/empresa |

# 3. Clasificación Completa de Schemas de backend_protegos

Se clasifican TODOS los schemas del backend_protegos según su destino. Esta tabla es la guía definitiva de migración.

| Schema (backend_protegos) | Destino en protegemesicov | Prioridad | Justificación PESV/SST |
| --- | --- | --- | --- |
| alcoholemia.js | api-driver-safety/alcoholemia-module (NUEVO) | ALTA | Indicador PESV F2 programa prevención. SST: programa alcohol/drogas. |
| registro_jornada.js | api-driver-safety/jornada-module (NUEVO) | ALTA | Indicador PESV F2 horas conducidas. SST: control jornada Código Sustantivo Trabajo. |
| prueba_conduccion.js | api-driver-safety/prueba-conduccion-module (NUEVO) | ALTA | PESV F1: '¿Evalúa competencias de conducción?'. SST: vigilancia epidemiológica. |
| RankingSemanal.js | api-driver-safety/ranking-module (NUEVO) | ALTA | Score de riesgo conductor → PESV y SST. |
| punto_control_alcoholemia.js | api-driver-safety/punto-control-module (NUEVO) | ALTA | Define dónde se realiza alcoholemia obligatoria en ruta. |
| AccidentEvent.js | api-incidents (EXTENDER) | ALTA | Indicador PESV F2 accidentes. SST: FURAT para ARL (Decreto 1295). |
| acciones_correctivas.js | api-incidents (EXTENDER) | ALTA | PESV: plan de acción post-accidente. ISO 39001 cláusula 10. |
| rutas.js | api-vehicle (EXTENDER) | MEDIA | PESV F1: gestión de rutas de alto riesgo. Infraestructura segura. |
| geocercas.js | api-vehicle (EXTENDER) | MEDIA | Alertas de zona de riesgo. Control de ruta del conductor. |
| viajes.js | api-maintenance (EXTENDER como 'servicios/viajes') | MEDIA | PESV F2: cantidad de desplazamientos laborales del mes. |
| gastos.js | api-maintenance (EXTENDER como 'gastos-operativos') | MEDIA-BAJA | Costos de operación, útil para análisis de eficiencia. No es PESV directo. |
| matriz_calificacion.js | api-driver-safety/ranking-module (NUEVO) | MEDIA | Matriz de riesgo conductor. Input del score de riesgo. |
| motor_reglas.js | api-driver-safety (lógica interna del servicio) | MEDIA | Reglas de negocio para clasificación de eventos de conducción. |
| driverevents.js | api-driver-safety/jornada-module (como eventos durante viaje) | MEDIA | Eventos GPS + acelerómetro. Frenadas bruscas, excesos de velocidad. |
| caravanas.js / caravanas_usuarios.js | NO migrar — feature específica de Protegos | BAJA | No tiene relación con PESV ni SST de transporte. |
| posts.js | NO migrar — red social interna | BAJA | Feature social, fuera de scope PESV. |
| Premio.js / PremioProducto.js / incentivos.js | NO migrar — gamificación | BAJA | Gamificación de conductores. No es PESV. |
| notificaciones.js / notifications.js | Usar sistema de notificaciones de api-auth/api-maintenance | MEDIA | Reemplazar por el sistema FCM existente en protegemesicov. |
| logs_marketing.js / logs_usuarios.js | NO migrar — analytics interno | BAJA | Logs de uso de la app. No es PESV. |
| inspeccion_vehiculo.js | Ya existe en api-maintenance como 'alistamientos' | — | Funcionalidad ya completamente cubierta en protegemesicov. |
| tipos_vehiculos_tipos_inspecciones.js / mantenimientos.js | Ya existe en api-maintenance | — | Catálogos ya implementados en protegemesicov. |
| formulario.js / foto_conductor.js | Ya existe en api-auth y api-maintenance | — | Perfiles y fotos ya en el sistema principal. |
| user.js / tokens.js / device.js | Ya existe en api-auth | — | Usuarios y autenticación ya en api-auth con NestJS. |
| location.js / location_history.js / routelocation.js | NO migrar ahora — GPS tracking tiempo real | BAJA (Fase futura) | Tracking en tiempo real requiere Socket.io/WebSocket. Arquitectura diferente. |
| alarmas.js / alarms.js / anomalias.js | Parcial: alertas relevantes → api-incidents/api-driver-safety | MEDIA | Solo las alarmas de seguridad vial. El resto no es PESV. |

# 4. Integración app_movil_protegos2 → app_movil_protegeme3

Se portan como nuevas páginas y widgets dentro de app_movil_protegeme3. Las páginas nuevas se integran al sistema de menú y autenticación existente (mismo JWT, mismo usuario). Se clasifican según prioridad y complejidad técnica.

MÓDULO A — CONTROL DE TURNO DEL CONDUCTOR

Origen: alcohol_test_screen.dart + face_recognition_tflite_page.dart

A.1 Pantalla de Inicio de Turno (nueva página: turno_inicio_page.dart)

Esta es la pantalla más importante a integrar. Flujo completo:

El conductor abre la app → toca 'Iniciar Turno'

PASO 1 — Reconocimiento facial biométrico:

• Usa TFLite + FaceNet (ya implementado en face_recognition_tflite_page.dart)

• Compara embedding facial con la foto registrada del conductor en api-auth

• Si similitud < umbral configurable (ej. 0.85) → rechaza el inicio de turno

• DIFERENCIA con MLKit ya en protegeme3: MLKit detecta caras, TFLite reconoce identidad

• Paquetes requeridos: tflite_flutter (ya en pubspec de protegos2), google_mlkit_face_detection

PASO 2 — Prueba de alcoholemia BLE:

• Conecta al dispositivo portable via flutter_blue_plus (BLE)

• Comunica al código nativo Android/iOS via MethodChannel (ya implementado en protegos2)

• Canal nativo: 'co.itfusion.protegos/alcoholimetro'

• Recibe resultado: gradoMg, gradoLabel (NEGATIVO/GRADO 0-3)

• Toma foto de evidencia con la cámara frontal en el momento exacto

• IMPORTANTE: si grado > -1 → bloquea el inicio de turno + push al coordinador PESV

PASO 3 — Registra jornada en api-driver-safety:

• POST /driver-safety/jornada/iniciar con: userId, companyId, fechaIngreso,

lat/lng, identidadConfirmada, similaridadFacial, alcoholemiaIngresoId, grado

RESULTADO: registro completo e irrefutable del inicio de turno para PESV y SST

A.2 Pantalla de Fin de Turno (nueva página: turno_fin_page.dart)

Reconocimiento facial al salir (mismo flujo de paso 1)

Opcional: prueba de alcoholemia al final del turno (configurable por empresa)

Calcula y muestra horas de jornada y horas conducidas del día

Alerta si horasConduccion > límite configurado (ej. 8h advertencia, 10h crítico)

PATCH /driver-safety/jornada/finalizar → cierra el registro de jornada del día

MÓDULO B — PRUEBA DE CONDUCCIÓN (EVALUACIÓN)

Origen: prueba_conduccion.js (backend) + lógica de calificación

B.1 Pantalla de Prueba de Conducción (nueva página: prueba_conduccion_page.dart)

El instructor (rol supervisor/coordinador PESV) inicia una prueba de conducción

Selecciona conductor y tipo de prueba: arranque_plano, ruta_urbana, ruta_carretera, etc.

Durante la prueba el sistema captura automáticamente vía GPS + acelerómetro del teléfono:

• Frenadas bruscas: aceleración longitudinal negativa > umbral

• Aceleraciones bruscas: aceleración longitudinal positiva > umbral

• Excesos de velocidad: velocidad GPS > límite de la vía (requiere API de mapas)

• Giros bruscos: aceleración lateral > umbral

• Distancia recorrida (km) y velocidad promedio/máxima

Al finalizar: el instructor califica con criterios (manejo_volante, uso_espejos, etc.)

Sistema calcula calificaciónAutomática (basada en métricas GPS) + calificaciónInstructor

Firma digital de instructor y conductor para validación

Resultado se envía a api-driver-safety/prueba-conduccion y actualiza ranking del conductor

MÓDULO C — BOTÓN PÁNICO / REPORTE DE INCIDENTE

Origen: boton_panico.dart + AccidentEvent.js

C.1 Pantalla de Reporte de Incidente (nueva página: incidente_page.dart)

Botón grande de EMERGENCIA visible en el menú principal de la app

Al presionar: captura GPS inmediato + timestamp + estado del conductor

Flujo guiado en 3 pasos (máximo 60 segundos total):

PASO 1: ¿Qué ocurrió? (selector rápido: Accidente, Falla mecánica, Robo/atraco, Obstáculo en vía, Otro)

PASO 2: Descripción por voz (SpeechToText — ya implementado en protegeme3) + máx. 2 fotos

PASO 3: ¿Hay heridos? SÍ/NO → si SÍ muestra número de emergencias 123/125

Envía alerta en tiempo real al coordinador PESV (push notification + correo)

Crea incidente en api-incidents con todos los datos

Genera borrador de FURAT (reporte ARL) pre-llenado con datos del conductor y vehículo

MÓDULO D — REGISTRO DE SERVICIO / VIAJE

Origen: crear_viaje.dart + viajes.js

D.1 Pantalla de Registro de Servicio (integrar en crear_viaje existente o extender)

NOTA: protegemesicov ya tiene 'crear_servicio_via.dart' y 'servicios_page.dart' en app_movil_protegos2. Se evalúa si ya cubre el caso de uso:

El conductor registra el inicio de un viaje/servicio con: tipo de novedad en vía (hueco, obstáculo, accidente, etc.), combustible inicial, municipio destino

Al finalizar el viaje: combustible final, municipio llegada, observaciones

Sistema calcula automáticamente: km recorridos (GPS), tiempo del viaje, tipo de novedades reportadas

Cada viaje registrado alimenta el indicador PESV F2 'desplazamientos laborales del mes'

Si ya existe funcionalidad similar en protegemesicov, EXTENDER en lugar de crear nuevo

MÓDULO E — MONITOREO VEHÍCULOS (SOLO LECTURA)

Origen: vehicle_table_screen.dart + alarmas del backend

E.1 Pantalla de Estado de Flota (nueva página: flota_estado_page.dart)

Vista de lista de vehículos de la empresa con estado en tiempo real

Columnas: placa, conductor actual, estado GPS, última alcoholemia, último alistamiento, alertas activas (SOAT por vencer, RTM, etc.)

Filtros: vehículos en ruta / en base / sin alcoholemia hoy / con alerta crítica

Solo disponible para rol SUPERVISOR o COORDINADOR PESV (no conductor)

Los datos vienen de api-vehicle + api-driver + api-driver-safety

NO PORTAR A app_movil_protegeme3

| Página en app_movil_protegos2 | Razón para NO integrar en protegeme3 |
| --- | --- |
| caravanas_page.dart, crear_caravana.dart, caravana_usuarios_page.dart | Feature de caravanas: específico de Protegos, no aplica para PESV/SST de transporte |
| redsocial_page.dart, crear_post.dart, crear_comentario.dart | Red social interna: fuera del scope de seguridad vial empresarial |
| incentivos_page.dart, premios_page.dart | Gamificación: no tiene relación directa con PESV o SST |
| mensajes_page.dart | Chat interno: usar herramientas existentes de comunicación de la empresa |
| publicidad.dart | Publicidad: no aplica |
| real_time_map.dart, mapa_caravana_page.dart | Tracking GPS tiempo real complejo (Socket.io): diferir a una fase posterior |
| car_recog_tflite.dart (TFLite para placas) | protegeme3 ya tiene reconocimiento de placa con MLKit OCR. No duplicar. |
| lista_incidentes_offlinea.dart | Funcionalidad de offline ya cubierta en protegeme3. Integrar con el nuevo módulo C. |

# 5. Complejidades Técnicas Críticas a Resolver

5.1 MethodChannel nativo para el breathalyzer BLE (ALTA COMPLEJIDAD)

El componente más complejo de la integración es el código nativo del breathalyzer. app_movil_protegos2 usa un MethodChannel ('co.itfusion.protegos/alcoholimetro') que comunica Flutter con código Kotlin/Swift nativo que implementa el protocolo AAR (el protocolo propietario del dispositivo breathalyzer BLE). Este protocolo maneja: conexión BLE, estados (alcoholPreheat, alcoholBlow, alcoholResult, alcoholNoBlow, alcoholError, alcoholRaw).

QUÉ SE DEBE PORTAR: el código nativo Kotlin (android/app/src/main/kotlin/...) y Swift/ObjC (ios/Runner/...) que implementa el MethodChannel del alcoholímetro

CÓMO: copiar los archivos nativos de app_movil_protegos2 a app_movil_protegeme3, cambiar el package name en el MethodChannel de 'co.itfusion.protegos' a 'co.itfusion.protegeme' (o mantener el mismo si no hay conflicto)

El flutter_blue_plus ya está disponible en pubspec de protegos2 → agregar a protegeme3

Estimación: 3-5 días (copiar código nativo + adaptar + probar con el dispositivo físico)

5.2 Modelo TFLite para reconocimiento facial (ALTA COMPLEJIDAD)

app_movil_protegos2 usa un modelo TFLite (FaceNet o MobileFaceNet) para comparar embeddings faciales. Este es diferente a MLKit que solo detecta caras sin reconocerlas. El modelo TFLite SÍ reconoce QUIÉN es la persona.

QUÉ SE DEBE PORTAR: el archivo .tflite del modelo + la lógica de generación de embedding (face_recognition_tflite_page.dart)

El foto de referencia del conductor debe almacenarse en el backend como vector/embedding o como imagen para comparar en tiempo de ejecución

NUEVA NECESIDAD: endpoint en api-auth o api-driver para guardar y recuperar la foto de referencia del conductor para comparación facial

Estimación: 4-6 días (portar modelo + adaptar endpoints + pruebas con conductores reales)

5.3 Sensor de acelerómetro para prueba de conducción (MEDIA COMPLEJIDAD)

Flutter tiene sensors_plus para leer el acelerómetro del teléfono

La lógica de detección de frenadas/aceleraciones bruscas usa umbrales sobre los valores del acelerómetro (ya implementada en protegos2)

Se debe portar como un servicio en segundo plano (usando flutter_background_service o similar) para que el conductor pueda usar el teléfono normalmente durante la prueba

Estimación: 3-4 días

5.4 Foto de referencia del conductor para reconocimiento facial

api-auth ya tiene campo de foto en el perfil del usuario

Se necesita que esa foto sea adecuada para extracción de embedding facial

NUEVO FLUJO: al registrar un conductor, se toma una foto de referencia con la cámara (no selfie libre — foto frontal guiada con detección de cara con MLKit)

Esta foto de referencia se almacena en el storage (ya disponible en protegemesicov)

Estimación: 1-2 días (flujo de captura + validación MLKit)

# 6. Plan de Migración por Fases — Backend y App Móvil

FASE A — api-driver-safety: Jornada y Alcoholemia

Duración estimada: 3-4 semanas con Claude Code  |  El microservicio más crítico. Habilita el control de turno completo.

Backend (protegemesicov — NestJS)

Crear microservicio NestJS api-driver-safety (nuevo puerto, ej. 4006)

Migrar alcoholemia.schema.ts desde alcoholemia.js: mantener todos los campos, cambiar tipos a Mongoose decorators NestJS, referenciar enterprise_id (no companyId)

Migrar jornada.schema.ts desde registro_jornada.js

Migrar punto-control.schema.ts desde punto_control_alcoholemia.js

Implementar endpoints: POST /jornada/iniciar, PATCH /jornada/finalizar, POST /alcoholemia, GET /alcoholemia/mes, GET /jornada/reporte-mensual

Endpoint de resumen PESV F2: GET /driver-safety/resumen-pesv-f2?empresa&año&mes → devuelve: {alcoholemias_total, alcoholemias_positivas, horas_conducidas_promedio, conductores_con_exceso_horas}

Registrar en app.module.ts de api-maintenance (o módulo central) para acceso compartido

App Móvil (app_movil_protegeme3 — Flutter)

Crear turno_inicio_page.dart con flujo: facial TFLite → BLE alcoholímetro → registro jornada

Portar código nativo breathalyzer (Kotlin/Swift) de protegos2 a protegeme3

Portar face_recognition_tflite_page.dart como widget reutilizable FaceAuthWidget

Conectar al nuevo endpoint POST /driver-safety/jornada/iniciar de api-driver-safety

Agregar 'Inicio de Turno' al menú principal con clave de permiso mob_turno

FASE B — Prueba de Conducción + Ranking

Duración estimada: 2-3 semanas con Claude Code  |  Evaluación formal de competencias de conducción. Requisito PESV F1.

Backend (protegemesicov — NestJS)

Migrar prueba-conduccion.schema.ts con todos los subschemas (metricas, criterios, sensores)

Migrar ranking.schema.ts desde RankingSemanal.js + matriz_calificacion.js

Implementar endpoints CRUD de prueba de conducción

Cron semanal: recalcular ranking de conductores por empresa (combina: alcoholemias_positivas, horas_excedidas, calificacion_conduccion)

Integrar ranking con el cálculo de F2 mensual en api-maintenance

App Móvil (app_movil_protegeme3 — Flutter)

Crear prueba_conduccion_page.dart: selección tipo, captura GPS + acelerómetro (sensors_plus), calificación del instructor, firma digital

Widget de visualización del score del conductor en el perfil

Notificación push cuando el ranking semanal esté disponible

FASE C — Incidente PESV + Botón Pánico

Duración estimada: 2-3 semanas con Claude Code  |  Reporte formal de accidentes e incidentes. Genera FURAT automáticamente.

Backend (protegemesicov — NestJS)

Extender incidents.schema.ts: agregar tipoAccidente, causaRaiz, driverIds[], vehicleId, fotoUrls[], furatGenerado, estadoInvestigacion

Nuevo schema acciones-correctivas.schema.ts

Endpoint POST /incidents/accidente-pesv

Endpoint GET /incidents/:id/furat-pdf: genera PDF pre-llenado con datos del conductor/vehículo

Endpoint GET /incidents/empresa/reporte-mes: suma para F2

App Móvil (app_movil_protegeme3 — Flutter)

Crear incidente_page.dart: botón pánico + flujo guiado 3 pasos (tipo, descripción voz + fotos, heridos)

Agregar botón de emergencia visible en el menú/home de la app

Push notification al coordinador PESV en tiempo real

FASE D — Rutas, Geocercas y Registro de Servicios

Duración estimada: 2-3 semanas con Claude Code  |  Gestión de rutas de riesgo y registro de desplazamientos para el F2.

Backend (protegemesicov — NestJS)

Extender api-vehicle: rutas.schema.ts (municipios, km, puntos, riesgo)

Extender api-vehicle: geocercas.schema.ts (polígonos de alerta)

Extender api-maintenance con servicios.schema.ts (viajes/desplazamientos laborales)

Endpoint GET /maintenance/servicios/resumen-pesv-f2?empresa&año&mes → devuelve total desplazamientos del mes

App Móvil (app_movil_protegeme3 — Flutter)

Extender pantalla de creación de servicio/viaje para alimentar el F2

Crear flota_estado_page.dart: lista de vehículos con alertas para supervisores

Alertas por geocerca: si el vehículo entra a zona de riesgo → alerta al coordinador

FASE E — Módulo PESV Web + F2 Automático Completo

Duración estimada: 4-5 semanas con Claude Code  |  Panel web PESV que consolida datos de TODOS los microservicios.

Backend (protegemesicov — NestJS)

Endpoint maestro F2: GET /maintenance/pesv/f2-mensual?empresa&año&mes → consolida: alistamientos + mantenimientos + servicios + alcoholemias + jornadas + incidentes → devuelve todos los indicadores listos para enviar a ST

Colección pesv_monthly en MongoDB: snapshot mensual calculado el día 1 de cada mes

Cron mensual: calcula y guarda pesv_monthly automáticamente

App Móvil (app_movil_protegeme3 — Flutter)

Vista web F2: tabla de indicadores con datos auto-calculados de todos los microservicios

Vista web F1: cuestionario asistido con autocompletado inteligente

Dashboard PESV: semáforo de cumplimiento, KPIs, tendencias

# 7. Estimaciones Consolidadas de Desarrollo

Con desarrollo asistido por Claude Code. Las fases A y B se pueden ejecutar en paralelo.

| Fase | Componente | Backend (NestJS) | App Móvil (Flutter) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | api-driver-safety: Jornada + Alcoholemia + Control Turno | 2-3 sem. | 2-3 sem.* | 3-4 sem. (paralelo) |
| B | Prueba de Conducción + Ranking de conductores | 1-2 sem. | 1-2 sem. | 2-3 sem. |
| C | Incidente PESV + Botón Pánico + FURAT | 1-2 sem. | 1-2 sem. | 2-3 sem. |
| D | Rutas + Geocercas + Registro de Servicios | 1-2 sem. | 1 sem. | 2-3 sem. |
| E | Panel PESV Web completo + F2 automático total | 2-3 sem. | 2-3 sem. | 4-5 sem. |
| — | OCR documentos (licencia, SOAT, RTM) — Fase independiente | 1 sem. | 2-3 sem. | 3-4 sem. |
| TOTAL | Backend unificado + App unificada + PESV web completo | 8-12 sem. | 9-14 sem.* | 13-19 sem. total |

* El desarrollo de app móvil incluye el componente de MAYOR complejidad: el código nativo (Kotlin/Swift) del MethodChannel para el breathalyzer BLE. Este es el único componente que requiere prueba física con el dispositivo real. Las semanas en paralelo se refieren a que backend y app se pueden desarrollar simultáneamente una vez definidos los contratos de API (endpoints y schemas).

RESULTADO FINAL: Un único backend NestJS con 7 microservicios | Una única app Flutter con 5 módulos nuevos | Un solo login para el conductor | Sin datos duplicados

Documento técnico — Versión 3.0 — 06 de April de 2026