SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD VIAL EMPRESARIAL

Plan Técnico de Consolidación — Versión 4.0

Backend único (protegemesicov NestJS)  ·  App móvil única (app_movil_protegeme3 Flutter)
Migración backend_protegos · Integración app_movil_protegos2 · OCR de documentos

Documento Técnico  |  Abril 2026

# 1. Decisión Arquitectural — Un Solo Backend, Una Sola App

Sistema consolidado: un único backend NestJS + MongoDB Atlas (protegemesicov) y una única app Flutter (app_movil_protegeme3). Sin doble login, sin datos duplicados de vehículos ni conductores, sin tokens adicionales. Un solo JWT con enterprise_id.

Principio: se portan los schemas y la lógica de negocio de backend_protegos al stack NestJS. Las pantallas de app_movil_protegos2 se integran como nuevas páginas/widgets dentro de app_movil_protegeme3, conectadas a los endpoints de protegemesicov.

# 2. Mapa de Microservicios — Existentes y Nuevos

2.1 Microservicios ya existentes en protegemesicov

| Microservicio | Puerto | Responsabilidad actual | Extensión requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| api-auth | 4001 | Usuarios, empresas, JWT, menú permisos | Agregar: responsable_pesv, politica_sv, comite_sv en enterprise.schema |
| api-vehicle | — | Vehículos, SOAT, RTM, kilometraje (completo) | Agregar: rutas por empresa, geocercas de alerta |
| api-maintenance | 4004 | Alistamientos, mantenimientos, catálogos, PESV F1/F2 | Endpoint maestro F2 que consolida datos de todos los microservicios |
| api-driver | — | Conductores, licencia, último resultado alcoholemia | Referenciar historial completo en api-driver-safety |
| api-incidents | — | Incidentes básicos | Extender: tipoAccidente, causaRaíz, accionesCorrectives, FURAT |

2.2 Nuevo microservicio: api-driver-safety

Concentra toda la funcionalidad de seguridad activa del conductor: alcoholemia, jornada, viajes con calificación conductual, pruebas de conducción y ranking. Es el corazón del diferencial competitivo.

| Módulo NestJS | Schema origen (backend_protegos) | Campos clave | Endpoints principales |
| --- | --- | --- | --- |
| alcoholemia-module | alcoholemia.js | userId→conductor, enterprise_id, gradoMg, grado, gradoLabel, identidadConfirmada, similaridadFacial, lat, lng, foto_url, puntoControlId | POST /driver-safety/alcoholemia GET /driver-safety/alcoholemia/conductor/:id GET /driver-safety/alcoholemia/resumen-mes |
| jornada-module | registro_jornada.js | userId, enterprise_id, fechaIngreso/Salida, identidadConfirmadaIngreso, similaridadFacialIngreso, alcoholemiaIngresoId, horasJornada, horasConduccion, estadoJornada, fechaDia | POST /driver-safety/jornada/iniciar PATCH /driver-safety/jornada/finalizar GET /driver-safety/jornada/reporte-mes |
| viajes-module | viajes.js + driverevents.js | Ver sección 3 — tabla completa de campos PESV | POST /driver-safety/viajes/iniciar PATCH /driver-safety/viajes/finalizar POST /driver-safety/viajes/:id/evento-gps GET /driver-safety/viajes/conductor/:id GET /driver-safety/viajes/resumen-pesv-mes |
| prueba-conduccion-module | prueba_conduccion.js | instructorId, conductorId, tipoPrueba, metricas (frenadasBruscas, aceleracionesBruscas, excesosVelocidad, girosBruscos, distanciaKm), metricasSensores, criteriosCalificacion, calificacionFinal, estadoCalificacion, firmaInstructor, firmaConductor | POST /driver-safety/prueba-conduccion PATCH /driver-safety/prueba-conduccion/:id GET /driver-safety/prueba-conduccion/conductor/:id |
| ranking-module | RankingSemanal.js + matriz_calificacion.js | userId, enterprise_id, semana, mes, anio, promedio_calificacion, puesto, scoreAlcoholemia, scoreJornada, scoreViajes, scoreGlobal | GET /driver-safety/ranking/empresa GET /driver-safety/ranking/conductor/:id POST /driver-safety/ranking/recalcular (cron) |
| punto-control-module | punto_control_alcoholemia.js | nombre, enterprise_id, rutaId, lat, lng, radio_metros, alcoholemia_obligatoria | POST /driver-safety/puntos-control GET /driver-safety/puntos-control/empresa |

# 3. Módulo de Viajes con Calificación Conductual — Superior al GPS Tradicional

El schema viajes.js de backend_protegos es uno de los más ricos del sistema. Ya tiene calculados todos los indicadores conductuales por viaje. Es superior a un GPS tradicional porque mide CÓMO conduce el conductor, no solo DÓNDE estuvo.

3.1 GPS tradicional vs. módulo de viajes ProtegeMe

| Capacidad | GPS tradicional (OBD/telemática) | ProtegeMe (viajes.js + driverevents.js) |
| --- | --- | --- |
| Posición y velocidad | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Excesos de velocidad | ✅ Sí (básico) | ✅ Sí + indice_violacion_velocidad + factor_gravedad |
| Frenadas bruscas | ✅ Requiere OBD | ✅ Detectado por acelerómetro del teléfono |
| Aceleraciones bruscas | ✅ Requiere OBD | ✅ Detectado por acelerómetro del teléfono |
| Giros bruscos | ✅ Requiere OBD o giroscopio externo | ✅ Detectado por cambio de heading GPS > 45° a > 20 km/h |
| Distracciones con smartphone | ❌ No detecta | ✅ MethodChannel screen_state: mide % tiempo pantalla desbloqueada en movimiento |
| Conducción agresiva compuesta | ❌ No calcula | ✅ Fórmula: A=(Wf×F)+(Wa×A), si > 80 km/h suma 1 punto |
| Score por viaje (0-100) | ❌ No | ✅ Calificación automática por viaje |
| Alarma colisión / caída | ❌ Requiere sensor externo | ✅ Detección por acelerómetro: alarma_colision, alarma_caida |
| Combustible y costos | ❌ Requiere sensor tanque | ✅ combustible_ini/fin + porcentaje_variacion_combustible |
| Km recorridos por viaje | ✅ Sí | ✅ Sí + odómetro_inicial/final |
| Costo del dispositivo | Alto (OBD por vehículo) | Bajo: usa el smartphone del conductor |

3.2 Campos de viajes.js relevantes para el PESV y el SST

| Campo en viajes.js | Valor para PESV | Valor para SST (Decreto 1072) |
| --- | --- | --- |
| calificacion (score 0-100) | Base del ranking conductor → PESV F1 evaluación competencias | Vigilancia epidemiológica conductores |
| cantidad_frenadas_bruscas | Comportamiento Humano PESV F1 | Accidentalidad vial laboral — ARL |
| cantidad_aceleradas_bruscas | Ídem | Ídem |
| cantidad_giros_bruscos | Ídem | Ídem |
| cantidad_exceso_velocidad + indice_violacion_velocidad | Infracciones detectadas — base para F2 | Infracciones de tránsito laboral |
| porcentaje_tiempo_distracciones | Uso del celular al volante — PESV Comportamiento Humano | Factor de riesgo psicolaboral — Min. Trabajo |
| alarma_conduccion_agresiva (fórmula compuesta) | Score de riesgo por viaje | Programa de vigilancia epidemiológica |
| alarma_colision + alarma_caida | Precursor de accidente — F2 incidentes | FURAT potencial para ARL |
| kilometros / metros_recorridos | PESV F2: km en desplazamientos laborales del mes | Control de jornada y carga laboral |
| duracion_tiempo_viaje (minutos) | F2: tiempo de desplazamiento laboral | Control de jornada máxima |
| municipio_inicial / municipio_final | Rutas habituales para análisis de riesgo de vía | Mapa de riesgos por ruta — SG-SST |
| combustible_inicial/final + porcentaje_variacion | Control de costos operativos | No aplica SST directamente |
| alarma_alcoholemia (dentro del viaje) | Vincula resultado de prueba con viaje específico | Programa de prevención alcohol/drogas |

3.3 driverevents.js — Eventos GPS granulares por viaje

Cada viaje tiene N eventos GPS almacenados en driverevents.js con: lat, lng, velocidad, acelerómetro (x, y, z), tipo de frenada, tipo de giro, tipo de acelerada, bache/hueco detectado, condiciones ambientales (temperatura, humedad, presión). Estos eventos son la materia prima para calcular los indicadores de viajes.js y también el input futuro para modelos de ML de predicción de accidentes.

3.4 Migración a api-driver-safety/viajes-module

viaje.schema.ts: migrar todos los campos de viajes.js, cambiar deviceId → vehicleId + conductorId (en protegemesicov el vehículo y el conductor son entidades separadas con IDs propios)

driver-event.schema.ts: migrar driverevents.js (lat, lng, velocidad, x/y/z acelerómetro, tipofrenada, tipogiro, tipoacelerada, bachehueco, anomalia)

El cron de ranking semanal ya consiste en agregar estos campos por conductor → scoreViajes = promedio de calificacion de los viajes de la semana

Endpoint resumen PESV: GET /driver-safety/viajes/resumen-pesv-mes?empresa&año&mes → devuelve: {km_total, viajes_total, score_promedio, conductores_agresivos, porcentaje_distracciones_promedio, excesos_velocidad_total}

# 4. Clasificación Completa de Schemas — backend_protegos

Tabla definitiva de migración. Cada schema clasificado con destino exacto.

| Schema | Destino en protegemesicov | Prioridad | PESV / SST |
| --- | --- | --- | --- |
| alcoholemia.js | api-driver-safety / alcoholemia-module (NUEVO) | ALTA | PESV F2 programa prevención. SST alcohol/drogas. |
| registro_jornada.js | api-driver-safety / jornada-module (NUEVO) | ALTA | PESV F2 horas conducidas. SST control jornada. |
| viajes.js | api-driver-safety / viajes-module (NUEVO) | ALTA | PESV F2 desplazamientos + km + comportamiento vial. SST vigilancia epidemiológica. |
| driverevents.js | api-driver-safety / viajes-module (NUEVO) | ALTA | Eventos GPS granulares. Input para ML y ranking. |
| prueba_conduccion.js | api-driver-safety / prueba-conduccion-module (NUEVO) | ALTA | PESV F1 evaluación competencias. SST vigilancia. |
| RankingSemanal.js | api-driver-safety / ranking-module (NUEVO) | ALTA | Score conductor → PESV y SST. |
| matriz_calificacion.js | api-driver-safety / ranking-module (NUEVO) | ALTA | Matriz de riesgo → score de riesgo conductor. |
| AccidentEvent.js | api-incidents (EXTENDER) | ALTA | PESV F2 accidentes. SST FURAT para ARL. |
| acciones_correctivas.js | api-incidents (EXTENDER) | ALTA | PESV plan de acción post-accidente. ISO 39001 cláusula 10. |
| punto_control_alcoholemia.js | api-driver-safety / punto-control-module (NUEVO) | ALTA | Define dónde se toma alcoholemia obligatoria en ruta. |
| rutas.js | api-vehicle (EXTENDER) | MEDIA | PESV F1 rutas de riesgo. Infraestructura segura. |
| geocercas.js | api-vehicle (EXTENDER) | MEDIA | Alertas de zona de riesgo. Control de ruta. |
| gastos.js | api-driver-safety / viajes-module (campo gastos[] del viaje) | MEDIA | Control costos operativos. No es PESV directo. |
| motor_reglas.js | api-driver-safety (lógica interna del servicio) | MEDIA | Reglas de clasificación de eventos de conducción. |
| alarmas.js / alarms.js | api-incidents + api-driver-safety (alertas críticas) | MEDIA | Solo alertas de seguridad vial. El resto no aplica. |
| caravanas.js / caravanas_usuarios.js | NO migrar — feature específica de Protegos | BAJA | No tiene relación con PESV ni SST de transporte. |
| posts.js | NO migrar — red social | BAJA | Feature social, fuera de scope PESV. |
| Premio.js / PremioProducto.js / incentivos.js | NO migrar — gamificación | BAJA | Gamificación de conductores. No es PESV. |
| logs_marketing.js / logs_tracking.js / logs_usuarios.js | NO migrar — analytics interno | BAJA | Logs de uso interno. No es PESV. |
| inspeccion_vehiculo.js | YA EXISTE — api-maintenance (alistamientos) | — | Completamente cubierto en protegemesicov. |
| tipos_vehiculos_tipos_inspecciones.js / mantenimientos.js | YA EXISTE — api-maintenance | — | Catálogos ya implementados. |
| user.js / tokens.js / device.js | YA EXISTE — api-auth | — | Autenticación y usuarios ya en api-auth. |
| notificaciones.js / notifications.js | Usar FCM existente en protegemesicov | — | Sistema de notificaciones ya disponible. |

# 5. OCR de Documentos — Lectura, Validación de Vigencia y Autenticidad

Solo es nuevo el OCR de documentos. Todo lo demás (tracking, alcoholemia, facial) ya existe en app_movil_protegos2 y se porta. La infraestructura OCR (Google MLKit Text Recognition) ya está instalada en app_movil_protegeme3 para el reconocimiento de placas. Lo nuevo son los parsers específicos por tipo de documento colombiano.

PARTE 1 — LEER EL DOCUMENTO Y VALIDAR QUE NO ESTÉ VENCIDO

Esta parte NO requiere APIs externas. Solo MLKit (ya instalado) + parsers + comparación de fechas.

| Documento | Datos a extraer con OCR | Complejidad | Con Claude Code |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencia de conducción (tarjeta crédito — formato actual) | N° licencia, categorías (A1/A2/B1/B2/C1/C2), fecha expedición, fecha vencimiento, nombre conductor | Media — hay 2 generaciones de formato en Colombia; regex distintos por generación | 5–7 días |
| SOAT (digital PDF o físico impreso) | Placa del vehículo, aseguradora, vigencia desde–hasta | Baja-media — bastante estándar entre aseguradoras. PDF digital es más fácil que foto del impreso | 3–4 días |
| Licencia de tránsito (tarjeta de propiedad) | Placa, número VIN/motor, marca, modelo, año, tipo de servicio (particular/público) | Media-alta — el formato ha cambiado varias veces. Requiere probar con documentos reales de distintos años | 5–7 días |
| Validar vigencia no vencida | Comparar fecha extraída con fecha actual del dispositivo | Trivial — cálculo de diferencia de fechas | < 1 día |
| Validación cruzada con el sistema (sin API externa) | Placa del doc = placa registrada en el sistema · Nombre/doc del conductor = conductor registrado | Baja — consultar los propios datos de protegemesicov | 1–2 días |

FLUJO EN LA APP (mismo para los 3 documentos):

El inspector/conductor toca 'Escanear documento' y selecciona el tipo

Toma foto con la cámara del celular (guía visual para encuadre correcto)

MLKit procesa la imagen → extrae bloques de texto con coordenadas

Parser específico aplica regex para identificar y extraer cada campo

Los datos extraídos se muestran en pantalla para confirmación o corrección manual

Al confirmar: se envía al backend → actualiza el perfil del conductor o vehículo

El backend calcula días hasta el vencimiento → si < 30 días programa alerta push

Si los datos no coinciden con el registro del sistema → alerta inmediata (posible documento incorrecto)

Estimación total Parte 1 (3 documentos + validación): 2–3 semanas con Claude Code.

PARTE 2 — VALIDAR QUE EL DOCUMENTO SEA AUTÉNTICO (no falsificado)

Esta parte SÍ requiere consulta a sistemas externos oficiales del Estado colombiano.

| Opción | Cómo funciona | Qué detecta | Complejidad técnica | Dependencia externa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opción A — RUNT API (Registro Único Nacional de Tránsito) | Con la placa consulta: propietario real, SOAT vigente, RTM vigente, datos técnicos del vehículo. Con número de documento del conductor: licencias vigentes, categorías autorizadas, comparendos SIMIT. | Detecta si el documento es falso: los datos del doc no coinciden con los del RUNT. Detecta documentos de otro vehículo/conductor. Detecta vencimientos que no aparecen en el doc. | Baja–media (1–2 semanas de desarrollo) El API sigue estándar REST. | ⚠️ Trámite administrativo: registro ante RUNT como 'consumidor de datos'. Puede tardar semanas o meses — proceso independiente al desarrollo. |
| Opción B — Fasecolda (validación SOAT por placa) | Fasecolda permite consultar si un SOAT está vigente por número de placa. | Valida vigencia real del SOAT en la aseguradora. Detecta SOAT vencido aunque el doc muestre fecha futura. | Baja (1 semana de desarrollo). Tiene portal de consulta accesible. | Gestión de acceso con Fasecolda. Más simple de obtener que RUNT. |
| Opción C — Validación visual IA (sin APIs externas) | Entrenamiento de modelo ML para detectar si el documento tiene las características visuales correctas (fuentes, colores, diseño, posición de campos) vs. un documento falso. | Detecta falsificaciones burdas. NO detecta falsificaciones bien hechas con las mismas fuentes y colores correctos. | Alta (6–10 semanas + datos de entrenamiento). Requiere recopilar imágenes de docs reales y falsos. | Ninguna externa, pero resultado poco confiable para fines legales. |

RECOMENDACIÓN PRÁCTICA:

INMEDIATO (sin esperar trámites): implementar Partes 1 + Opción C parcial — leer, extraer, validar vigencia, cruzar con datos del sistema. Detecta el 90% de los casos reales (doc vencido, doc de otro vehículo, doc incorrecto).

EN PARALELO (trámite administrativo independiente al desarrollo): iniciar registro ante RUNT y Fasecolda. El desarrollo de la integración (Opción A o B) solo toma 1–2 semanas una vez obtenido el acceso.

CUANDO LLEGUE EL ACCESO: activar la consulta RUNT/Fasecolda con un flag por empresa. La arquitectura ya lo contempla desde el inicio.

Estimación total OCR completo (lectura + validación + RUNT): 3–4 semanas de desarrollo + tiempo de gestión administrativa RUNT (variable, externo al equipo de desarrollo).

# 6. Integración app_movil_protegos2 → app_movil_protegeme3

Todo el valor de app_movil_protegos2 relevante para PESV y SST se integra en app_movil_protegeme3 como nuevas páginas y widgets, conectadas al mismo JWT y a los endpoints de protegemesicov (api-driver-safety).

| Página en app_movil_protegos2 | ¿Integrar? | Destino en app_movil_protegeme3 | Notas técnicas clave |
| --- | --- | --- | --- |
| alcohol_test_screen.dart | ✅ SÍ — ALTA | turno_inicio_page.dart (nuevo) (flujo completo de inicio de turno) | Lleva: flutter_blue_plus, google_mlkit_face_detection, MethodChannel 'co.itfusion.protegos/alcoholimetro' (código nativo Kotlin/Swift del breathalyzer BLE) |
| face_recognition_tflite_page.dart | ✅ SÍ — ALTA | Widget FaceAuthWidget (reutilizable) usado en turno_inicio y turno_fin | Lleva: tflite_flutter + modelo .tflite FaceNet. DIFERENTE a MLKit: TFLite reconoce identidad, MLKit solo detecta que hay una cara. |
| viajes_page.dart + cerrar_viaje.dart | ✅ SÍ — ALTA | viajes_page.dart (nuevo en protegeme3) | Lleva: MethodChannel 'co.itfusion.protegos/screen_state' (detección pantalla bloqueada → distracciones). Conectar a api-driver-safety/viajes en protegeme3. |
| crear_viaje.dart | ✅ SÍ — ALTA | iniciar_viaje_page.dart (nuevo) | Flujo: inicio de viaje + foto placa inicial + combustible. Conectar a POST /driver-safety/viajes/iniciar. |
| real_time_map.dart | ✅ SÍ — MEDIA | mapa_flota_page.dart (nuevo, solo supervisores) | Lleva: google_maps_flutter + socket_io_client. NestJS soporta WebGateways (Socket.io). Requiere nuevo Gateway en api-driver-safety para emitir posiciones. |
| vehicle_table_screen.dart | ✅ SÍ — MEDIA | flota_estado_page.dart (nuevo, solo supervisores) | Lista de vehículos con alertas. Datos de api-vehicle + api-driver-safety. No requiere código nativo. |
| boton_panico.dart | ✅ SÍ — ALTA | incidente_page.dart (nuevo) Botón visible en home de la app | Captura GPS inmediato + flujo guiado 3 pasos. Conectar a POST /incidents/accidente-pesv. |
| prueba_page.dart (prueba de conducción) | ✅ SÍ — MEDIA | prueba_conduccion_page.dart (nuevo) | Lleva: sensors_plus (acelerómetro) + geolocator. Califica en tiempo real frenadas, giros, excesos. |
| map_page.dart / mapa_page.dart | ✅ PARCIAL — MEDIA | Integrar mapa básico de ruta del viaje activo | Solo para el conductor ver su ruta actual. No requiere Socket.io — solo geolocator. |
| servicios_page.dart / lista_servicios.dart | ⚠️ EVALUAR | Verificar si ya existe en protegeme3. Si no, integrar como historial de viajes. | Verificar duplicidad con pantallas ya existentes en app_movil_protegeme3. |
| caravanas_*.dart | ❌ NO | No aplica para PESV de transporte | Feature específica de Protegos, no PESV. |
| redsocial_page.dart / crear_post.dart | ❌ NO | No aplica | Red social, fuera de scope PESV. |
| incentivos_page.dart / premios_page.dart | ❌ NO | No aplica | Gamificación no directamente PESV. |
| car_recog_tflite.dart (TFLite placas) | ❌ NO — DUPLICADA | Protegeme3 ya tiene OCR de placa con MLKit | No duplicar dos enfoques para la misma tarea. |
| lista_incidentes_offlinea.dart | ✅ PARCIAL | Integrar con módulo de incidentes PESV | Offline ya soportado en protegeme3. Conectar con la nueva pantalla de incidentes. |

6.1 Complejidades técnicas por componente nativo

| Componente nativo | MethodChannel | Qué hace | Estimación migración |
| --- | --- | --- | --- |
| Breathalyzer BLE | 'co.itfusion.protegos/alcoholimetro' (Kotlin/iOS Swift) | Protocolo AAR del dispositivo BLE: estados alcoholPreheat, alcoholBlow, alcoholResult, alcoholNoBlow, alcoholError, alcoholRaw. | 3–4 días: copiar archivos nativos de protegos2 a protegeme3, ajustar package name, probar con el dispositivo físico (ya disponible). |
| Detección pantalla bloqueada | 'co.itfusion.protegos/screen_state' (Kotlin/iOS Swift) | Detecta cuando el conductor desbloquea la pantalla mientras el vehículo está en movimiento → calcula porcentaje_tiempo_distracciones. | 2–3 días: copiar código nativo, probar en el flujo de viaje activo. |
| Reconocimiento facial TFLite | No usa MethodChannel — es puro Dart vía tflite_flutter | FaceNet/MobileFaceNet: genera embedding facial y compara similitud con la foto de referencia del conductor (similaridadFacial). | 4–5 días: portar lógica de embedding + adaptar endpoint de foto de referencia en api-auth/api-driver. |
| Acelerómetro para prueba conducción | sensors_plus (paquete Dart puro, no nativo) | Lee acelerómetro del teléfono en tiempo real para detectar frenadas, aceleraciones y giros bruscos durante la prueba. | 2–3 días: sensors_plus ya disponible en pubspec de protegos2, agregar a protegeme3. |

# 7. Plan de Implementación por Fases

FASE A — api-driver-safety: Jornada + Alcoholemia + Inicio/Fin Turno

Duración estimada: 3–4 semanas

Backend — protegemesicov (NestJS)

Crear microservicio NestJS api-driver-safety (puerto 4006)

Migrar alcoholemia.schema.ts: todos los campos, enterprise_id en lugar de companyId

Migrar jornada.schema.ts: check-in/out facial + alcoholemia vinculada + horas

Migrar punto-control.schema.ts

Endpoint resumen PESV: GET /driver-safety/resumen-turno-mes → {alcoholemias_total, alcoholemias_positivas, horas_conducidas_promedio, conductores_exceso_horas}

App Móvil — app_movil_protegeme3 (Flutter)

Portar código nativo Kotlin/Swift del breathalyzer BLE (MethodChannel alcoholimetro)

Portar FaceAuthWidget (TFLite + google_mlkit_face_detection)

Crear turno_inicio_page.dart: flujo facial → alcoholemia → registro jornada

Crear turno_fin_page.dart: facial → cierre jornada → resumen del día

Agregar 'Inicio/Fin Turno' al menú principal con permiso mob_turno

FASE B — Viajes con Calificación Conductual (Tracking + Distracciones)

Duración estimada: 3–4 semanas

Backend — protegemesicov (NestJS)

Migrar viaje.schema.ts: TODOS los campos de viajes.js incluyendo calificacion, frenadas, aceleraciones, giros, excesos, porcentaje_distracciones, alarma_conduccion_agresiva, km, combustible, municipios origen/destino

Migrar driver-event.schema.ts: lat, lng, velocidad, x/y/z, tipofrenada, tipogiro, tipoacelerada

NestJS WebGateway (Socket.io): emitir posición GPS en tiempo real para el mapa de flota

Endpoint resumen PESV viajes: GET /driver-safety/viajes/resumen-pesv-mes → {km_total, viajes_total, score_promedio, conductores_agresivos, distracciones_promedio, excesos_velocidad_total}

Cron semanal de ranking: agrega scores de viajes por conductor

App Móvil — app_movil_protegeme3 (Flutter)

Portar código nativo Kotlin/Swift del screen_state (MethodChannel distracciones)

Portar viajes_page.dart + crear_viaje.dart + cerrar_viaje.dart a protegeme3

Conectar al nuevo api-driver-safety para registro de viajes

Portar real_time_map.dart (Socket.io): mapa de flota solo para supervisores/PESV

Integrar score del viaje en tiempo real (frenadas, distracciones) visible para el conductor

FASE C — OCR de Documentos (Licencia + SOAT + Tarjeta de Propiedad)

Duración estimada: 2–3 semanas

Backend — protegemesicov (NestJS)

Endpoint PATCH /vehicles/:id/documentos-ocr: recibe datos extraídos del OCR, actualiza vehículo, calcula días a vencimiento, programa alerta push

Endpoint PATCH /users/:id/licencia-ocr: ídem para licencia de conducción del conductor

Cron diario de alertas: verifica vencimientos y envía push a coordinador PESV a 30, 15 y 5 días antes

App Móvil — app_movil_protegeme3 (Flutter)

Parser regex licencia de conducción colombiana (2 formatos: tarjeta vieja y nueva)

Parser regex SOAT (digital e impreso)

Parser regex licencia de tránsito / tarjeta de propiedad

UI: pantalla 'Escanear documento' → foto guiada → confirmación de datos extraídos → guardar

Validación cruzada inmediata: placa del SOAT = placa del vehículo en sistema

FASE D — Incidentes PESV + Botón Pánico + FURAT

Duración estimada: 2–3 semanas

Backend — protegemesicov (NestJS)

Extender incidents.schema.ts: tipoAccidente, causaRaiz, vehicleId, driverIds[], fotoUrls[], fecaOcurrencia, lat/lng, furatGenerado, estadoInvestigacion

Nuevo schema acciones-correctivas.schema.ts

Endpoint GET /incidents/:id/furat-pdf: genera PDF pre-llenado con datos del conductor y vehículo

Endpoint GET /incidents/empresa/reporte-mes: suma para indicador F2 de accidentes

App Móvil — app_movil_protegeme3 (Flutter)

Crear incidente_page.dart: botón pánico + flujo guiado 3 pasos (tipo → descripción por voz + fotos → ¿heridos?)

Botón de emergencia prominente en el home de la app

Push en tiempo real al coordinador PESV

FASE E — Prueba de Conducción + Ranking + Panel PESV Web Completo

Duración estimada: 4–5 semanas

Backend — protegemesicov (NestJS)

Migrar prueba-conduccion.schema.ts y ranking.schema.ts

Endpoint maestro F2: GET /maintenance/pesv/f2-mensual?empresa&año&mes → consolida TODOS los microservicios: alistamientos + mantenimientos + viajes + alcoholemias + jornadas + incidentes → devuelve indicadores listos para Supertransporte

Colección pesv_monthly: snapshot calculado el día 1 de cada mes (cron)

Endpoints para PESV F1 asistido con autocompletado desde datos del sistema

App Móvil — app_movil_protegeme3 (Flutter)

Crear prueba_conduccion_page.dart: sensors_plus + geolocator + calificación instructor + firma digital

Vista web F2: tabla de indicadores auto-calculados de todos los microservicios

Vista web F1: cuestionario guiado con autocompletado inteligente

Dashboard PESV: semáforo de cumplimiento, KPIs, tendencias 12 meses

FASE F — Rutas, Geocercas y RUNT (cuando se obtenga acceso)

Duración estimada: 2–3 semanas (desarrollo) + tiempo de trámite RUNT

Backend — protegemesicov (NestJS)

Extender api-vehicle: rutas.schema.ts (municipios, km, riesgo, puntos GPS)

Extender api-vehicle: geocercas.schema.ts (polígonos de alerta por zona)

Integración RUNT API: validar licencia conductores y datos del vehículo por placa

Integración Fasecolda: validar SOAT vigente por placa

Flag pesv_runt_activo por empresa: activa la consulta real o usa solo validación cruzada

App Móvil — app_movil_protegeme3 (Flutter)

Alertas de geocerca: al entrar a zona de riesgo definida por la empresa → alerta al conductor y coordinador

Resultado RUNT/Fasecolda visible en la pantalla de escaneo de documentos

# 8. Resumen de Estimaciones de Desarrollo

Con desarrollo asistido por Claude Code. Las fases A y B pueden ejecutarse en paralelo (backend y app simultáneamente una vez definidos los contratos de API).

| Fase | Qué entrega | Backend | App Móvil | Total | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Control de turno: alcoholemia BLE + facial + jornada | 2–3 sem. | 2–3 sem.* | 3–4 sem. | INMEDIATA |
| B | Viajes con calificación conductual + mapa flota | 2–3 sem. | 2–3 sem.* | 3–4 sem. | INMEDIATA |
| C | OCR documentos: licencia + SOAT + tarjeta propiedad | 1 sem. | 2–3 sem. | 2–3 sem. | ALTA |
| D | Incidentes PESV + botón pánico + FURAT automático | 1–2 sem. | 1–2 sem. | 2–3 sem. | ALTA |
| E | Prueba conducción + ranking + Panel PESV web completo | 2–3 sem. | 2–3 sem. | 4–5 sem. | MEDIA |
| F | Rutas + geocercas + RUNT (cuando llegue acceso) | 1–2 sem. | 1 sem. | 2–3 sem. | BAJA (dep. trámite) |
| TOTAL A–E | Backend unificado + App unificada + PESV web | 9–13 sem. | 10–14 sem.* | 14–19 sem. |  |
| TOTAL A–F | Sistema completo con RUNT y geocercas | 10–15 sem. | 11–15 sem.* | 16–22 sem. |  |

* El componente de mayor riesgo técnico es el código nativo del breathalyzer BLE (Fase A, app). Ya existe en app_movil_protegos2 y el dispositivo físico está disponible, por lo que el riesgo es bajo. El trámite de acceso al RUNT (Fase F) es el único componente con dependencia externa fuera del control del equipo de desarrollo.

Un solo backend NestJS · Una sola app Flutter · Un solo login del conductor · Sin duplicación de datos · PESV automático desde la operación diaria

Documento Técnico — Versión 4.0 — 06 de April de 2026